**Erste Review am 08.09.17**

Erledigte Aufgaben?

- drei Meetings: Uni, Präsident, Team, Tierpark

- mehrfaches Brainstorming: Ideen priorisiert

- Lösungsvorschläge dem Kunden präsentiert

- Git und Dropbox eingerichtet

- Übersicht mit Lösungen

- Ausschluss einiger Ideen durch Tierparkvorstand

- Kommunikationswege vereinbart

Aktueller Stand:

- Wissen über Anforderungen des Tierparks

- biometrische Lösung favorisiert

- Nutzung auf HWR fokussiert

Offen:

- auf Lösungsweg einigen

- was brauchen wir?

**Retro**

|  |  |
| --- | --- |
| **Plus** | **Delta** |
| Endlich Kunden getroffen | Treffen sehr spät |
| Projekt geht los | Aufgabenstellung schwammig |
|  | Gefühl, dass Tierpark kein Interesse hat |
|  |  |
| Viele Treffen mit guten Resultaten | Diskussion nicht zu detailliert und nach konkreten Sachen fragen |
| Gut Alternativen rausgesucht |  |
| Schnelle Arbeit |  |
|  |  |
| Teamarbeit, Diskussion, Termineinhalt |  |
| Teammoral | Tisch- & Sitzanordnung im Meeting mit Tierpark |
| Vorbereitung auf Meeting mit Tierpark |  |
| Absprache mit betreuender Dozentin |  |

**Team Barometer**

