**24.11.17**

Martin, Matze, David

**Aktueller Stand:**

* Datenbankanbindung erste Version fertig (David)
* Backend-Arbeit von Miklas
* sonst nicht viel

**Was muss gemacht werden?**

* Schnittstellendefinition der Clients (Raspberries und dem Socketserver) Wie kann man besten über ws:// gesprochen werden?
* Wie kann man die Clients mit dem Server am besten (einfachsten) Verbinden?

**Weitere Infos:**

* Priorität hat Barcode-Scanner mit Lösung der Zeitkarte, da am einfachsten
* zusätzlich: Martin und Mitze probieren heute (bis spätestens) Dienstag mit den Raspberries und der Kamera und dem Fingerprint-Sensor rum -> Anschließend entscheidung, ob wir uns auf eines der beiden Sachen zusätzlich konzentrieren, aber nur zur Vorführung, dass was gemacht wurde, also ohne volle Implementierung
* 11.12. Endpräsentation mit Vorführung
* bis 21.12. (KI-Klausur) muss Dokumentation fertig sein. Bitte Wiki in GitHub nutzen